Novel JEPA Lab 캡스톤디자인 14주 개발 일정

세부 일정 문서와 GitHub 커밋 이력 38건을 대조하여 재구성

작성 기준: 2026년 6월 13일  |  개발 이력 범위: 2026년 5월 14일~6월 6일

## 1~7주차: 기획·기반·개발환경

| 주차 | 단계 | 주요 활동 및 구현 | 주요 산출물 / Git 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 문제 탐색 | 캡스톤 오리엔테이션을 진행하고 생성형 AI·소설 생성 분야의 문제와 구현 가능성을 조사하였다. | 아이디어 후보 목록 | 완료 |
| 2주 | 팀 구성 | 팀 구성과 역할 분담을 완료하고 협업 방식, 개발 환경, 세부 일정을 정리하였다. | 세부 일정.docx | 완료 |
| 3주 | 주제 확정 | 로컬 LLM과 JEPA-inspired predictor를 결합한 한국어 장편소설 생성 시스템으로 주제를 확정하였다. | 프로젝트 주제·목표 | 완료 |
| 4주 | 계획 수립 | 요구사항, 전체 파이프라인, 중간 산출물, 위험요소와 검증 방법을 계획서에 정리하였다. | 계획서·구성도 | 완료 |
| 5주 | 피드백 반영 | 계획서 피드백을 반영하고 LLM 전체 fine-tuning 대신 작은 predictor만 학습하는 범위를 확정하였다. | 수정 계획서 | 완료 |
| 6주 | 개발 시작 | Streamlit scaffold, YAML config, Ollama client, 데이터·체크포인트·보고서 저장 구조를 구현하였다. | a220ce3, d1fac12 | 완료 |
| 7주 | 환경/발표 | CUDA 학습 지원, Windows launcher, 학습 정보와 live pipeline dashboard를 구축하고 중간 발표를 진행하였다. | 2f8645a, acd49db | 완료 |

## 8~14주차: 핵심 기능·고도화·최종화

| 주차 | 단계 | 주요 활동 및 구현 | 주요 산출물 / Git 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8주 | LLM+RAG | 합성 서사 데이터 생성, 장문 메모리 세션, 캐시와 평가 파이프라인을 연결하였다. | e7bc4cc, 0926264 | 완료 |
| 9주 | 단편 테스트 | JSON 추출·schema 안정화, 장르 프리셋, beat card, 인물 이름 일관성 검사를 추가하여 단편 생성을 검증하였다. | aa5801d, 8a9dbd5 | 완료 |
| 10주 | 코드 고도화 | Ollama 장애 복구, 합성 데이터 다양성 계획, pipeline trace, 캐시 분리와 저장소 정리 기능을 보강하였다. | 5012dd3, 4b062d3 | 완료 |
| 11주 | JEPA 삽입 | Residual MLP predictor, retrieval baseline, planner diagnostics와 predictor metadata 저장 기능을 구현하였다. | d0f335a, dbf8c65 | 완료 |
| 12주 | 장편 생성 | 섹션별 장문 생성, 5,000자·10,000자·사용자 지정 길이, 저장 파일 이어쓰기와 중간 저장을 구현하였다. | 0926264, b0ea768 | 완료 |
| 13주 | Hallucination | Creative Hallucination + JEPA 모드와 창의 확장률, 목표 정렬도, hallucination risk 평가 지표를 추가하였다. | b0ea768, cf5f712 | 완료 |
| 14주 | 최종 고도화 | Story-memory RAG, KG/state ledger, portable bundle, 장편 일관성 및 섹션 대기시간을 개선하고 최종 보고서·시연 자료를 작성하였다. | de64f3e~141fca3 | 진행 |

## 일정 구성 근거

원본 세부 일정.docx의 2~14주차 계획을 유지하고, 누락된 1주차를 오리엔테이션 및 문제 탐색 단계로 보완하였다.

로컬 Git 저장소의 38개 커밋 메시지와 날짜를 검토하여 개발 시작 이후의 구현 순서를 실제 기능 단위로 재배치하였다.

표의 Git 근거는 각 주차를 대표하는 커밋 해시이며, 해당 주차의 모든 세부 커밋을 나열한 것은 아니다.

1~13주차는 완료, 14주차는 최종 보고서와 시연 자료를 보완하는 진행 단계로 정리하였다.